TFT Vision AI Coach - 分期开发实施与 V2.x 规格

一期、二期、三期……：从知识底座到多 Agent 编排与个性化学习

版本：v2.0  |  日期：2026-08-22

# 0. 开发策略

开发顺序遵循“先确定性、后概率；先数据、后视觉；先状态、后决策；先离线、后在线；先记录、后学习；先单体模块、后 Orchestrator”。避免一开始就搭建万能 Agent。

| 阶段 | 目标 | 交付物 | 不做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 研发地基 | Repo、规范、数据契约、测试框架、Feature Flag | 不做 Live |
| Phase 1 | Knowledge/Data Foundation | 数据采集、规范化、知识库、Patch/Evidence | 不做复杂决策 |
| Phase 2 | Vision & State | 截图/视频 OCR、GameState、Timeline | 不做自动操作 |
| Phase 3 | Meta & Decision | Meta、经济/商店/阵容/装备等 Agent | 不做在线自动执行 |
| Phase 4 | Replay & Personal Coach | 整局复盘、反馈、画像、个性化 | 不做实时对手 Scout |
| Phase 5 | Orchestration Platform | 统一 Router、Tool Registry、Trace、预算 | 不把所有能力微服务化 |
| Phase 6 | Live Experimental Track | 在政策允许前提下验证实时 Vision/建议 | 默认关闭，非主线 |
| Phase 7 | Productization | 注册、权限、部署、商业化、运维 | 不绕过平台政策 |

# 1. Phase 0：项目地基（建议先做）

| 模块 | 任务 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| Repo | GitLab 仓库、多模块 Maven、CI | 一键 build/test |
| Coding Rules | Java 21、Spring Boot 3、Checkstyle/Spotless | CI 阻断不合规代码 |
| Data Contract | Canonical ID、Patch、Evidence、Confidence | JSON Schema 固化 |
| Agent Contract | Input/Output/Tool/Timeout/Fallback | 每个 Agent 有契约模板 |
| Observability | TraceId、AgentRun、ToolCall、ErrorCode | 一条请求可完整追踪 |
| Safety Guard | 禁止内存/输入/网络拦截相关依赖 | CI/依赖扫描无违规依赖 |
| Feature Flag | OFFLINE/POSTGAME/PREGAME/LIVE_EXPERIMENT | Live 默认 false |

# 2. Phase 1：Knowledge & Data Foundation（最优先）

这是第一个真正可以独立交付的产品能力。目标是让任何后续 Agent 都可以可靠地问：“某个实体是什么？这个规则是什么？这个版本变了什么？这条统计从哪里来的？”

实现 Source Adapter：Riot、至少一个统计站、一个社区来源。

实现 Raw Snapshot 保存。

实现 Entity Resolver 与 Canonical ID。

实现 Knowledge Normalizer。

实现 Patch Manager 和 Patch Diff。

实现 Data Validator 与 Conflict Queue。

实现 Evidence Store。

实现 Champion/Trait/Item/Augment/Mechanic/Rule 查询 Tool。

实现 Knowledge Agent v1：支持自然语言查询 + 证据输出。

| 核心 API/Tool | 示例 |
| --- | --- |
| getChampion | getChampion(canonicalId, patch) |
| searchChampion | searchChampion(query, patch) |
| getTrait | getTrait(traitId, patch) |
| getItem | getItem(itemId, patch) |
| getAugment | getAugment(augmentId, patch) |
| getMechanic | getMechanic(mechanicId, patch) |
| getRule | getRule(ruleType, patch) |
| getPatchDiff | getPatchDiff(fromPatch,toPatch) |
| getEvidence | getEvidence(entityId, patch) |
| getMetaSnapshot | getMetaSnapshot(patch, region, rank, queue) |

Phase 1 Done Definition：任意 Agent 不直接抓网页；全部通过 Data/Knowledge Tool 获取事实。任何事实都可追溯到 Patch、Source、CapturedAt、SampleSize 和 Evidence。

# 3. Phase 2：Vision & GameState Foundation

目标是先完成“看懂画面”，再考虑“建议”。建议优先 Offline Video/File Mode，再进入 POST-GAME。

| 模块 | 一期工作 | 关键指标 |
| --- | --- | --- |
| FrameSource | 截图、视频文件 | 支持重复回放 |
| ROI Detector | 棋盘、商店、经济、强化、装备区域 | 固定分辨率准确检测 |
| OCR | 数值/文本 | 关键字段 >= 97% |
| Icon Recognition | 英雄/装备/强化图标 | Top-1/Top-k 统计 |
| Observation | 原始识别结果 + confidence | 可审计 |
| State Builder | 多帧融合/去抖 | 状态稳定 |
| State Diff | 状态变化 | 事件可重建 |
| Timeline | 完整时间线 | 可导出 JSON |

建立 VisionFrame JSON Schema。

建立 Observation Schema。

建立 GameState Schema。

做 30~50 组固定截图 Fixture。

做 10~20 局录屏 Dataset。

建立人工 Ground Truth。

实现离线批量 OCR 评估脚本。

实现状态重建回放。

# 4. Phase 3：Meta + Decision Domain Agents

这一阶段开始产生“教练能力”，但仍建议以 Offline/Post-Game/Research 为主。

| Agent | 首版范围 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta Agent | 阵容/英雄/装备/强化统计 | MetaSnapshot | MetaContext |
| Shop Agent | 5 张牌价值排序 | GameState | 候选价值 |
| Economy Agent | 升/存/D 三类方案 | GameState + Rules | 2~3 方案 |
| Composition Agent | 候选阵容匹配 | Board+Items+Augments+Meta | Comp Candidates |
| Transition Agent | A -> B 转型成本 | Current/Target Comp | Transition Plan |
| Item Agent | 组件/装备分配 | Items+Carry+Comp | Item Plan |
| Augment Decision Agent | 强化比较 | Choices+State+Meta | Augment Options |
| Risk Agent | 收益/风险分析 | Candidate Options | Risk Profile |
| Decision Simulator | 简单情景模拟 | State+Action | Expected Outcome |

关键原则：Agent 输出必须是 Candidate Set，不是单一动作命令。每个候选必须带 score、risk、reasoning、evidence、confidence。

# 5. Phase 4：Replay + Feedback + Personal Coach

这一阶段是产品真正形成长期价值的阶段。

建立 Match / Round / Recommendation / Feedback / Outcome 数据模型。

记录每回合 Agent 建议和玩家采用/否定/忽略/部分采用。

建立关键决策点识别。

建立 Decision Evaluation Agent。

生成赛后报告。

建立 Player Profile。

统计常见错误与打法偏好。

将个人历史作为 Recommendation Context，但不覆盖通用事实。

| 个人画像维度 | 示例 |
| --- | --- |
| 经济风格 | 稳健/平衡/激进 |
| 风险偏好 | 高/中/低 |
| 转型风格 | 早转/中转/晚转 |
| D牌风格 | 慢D/中D/深D |
| 阵容偏好 | 常玩羁绊/费用曲线 |
| 错误模式 | 贪经济、过晚转型等 |
| 结果指标 | Top4、平均名次、相似场景表现 |

# 6. Phase 5：Orchestrator Platform

此时才正式把多个 Domain Agent 编排起来。

| 组件 | 职责 |
| --- | --- |
| Intent Router | 识别用户问题/当前任务 |
| Context Builder | 装配 GameState + Meta + History + Evidence |
| Tool Registry | 统一 Tool 定义、Schema、权限 |
| Agent Registry | Agent 能力声明、版本、健康度 |
| Planner | 决定调用顺序和预算 |
| Conflict Resolver | 不同 Agent 意见冲突处理 |
| Response Composer | 把多个候选合并为可读结果 |
| Trace Viewer | 展示 Agent/Tool 调用链 |
| Evaluation Harness | 离线比较 Agent 版本 |

推荐调用链示例：

用户：“这个版本什么阵容强？” -> Meta Agent -> Evidence -> 返回趋势。

用户：“为什么这个装备适合这个英雄？” -> Item Tool + Champion Tool + Knowledge Agent -> 返回机制解释。

GameState：“当前 5 张商店怎么理解？” -> Shop + Economy + Composition + Risk -> 形成 2~3 个候选方案。

赛后：“这盘我哪里做错了？” -> Replay + Decision Evaluation + Personal Coach -> 关键节点复盘。

# 7. Phase 6：Live Experimental Track（独立、默认关闭）

前置条件：只有在确认当前 Riot 第三方政策、产品注册及具体用例允许后才推进。否则停止在 Phase 5/4，项目仍然完整可用。

Camera / Desktop Capture 实时帧输入。

实时 State Builder。

实时延迟与帧率评估。

实时建议实验仅在实验 Flag 下运行。

Opponents 数据默认不进入实时 Decision Context。

所有 Live 输出保留实验日志，便于比较“建议时效 vs 建议质量”。

# 8. Phase 7：产品化

正式开发者产品注册与产品说明。

API Key/RSO/Secrets 安全治理。

用户数据与截图隐私策略。

数据源协议、抓取频率和版权/品牌展示审查。

客户端安装、更新、崩溃恢复。

性能监控、错误上报、灰度发布。

免费层/商业化仅在政策允许时评估。

# 9. 研发任务拆分模板

| 任务字段 | 要求 |
| --- | --- |
| Task ID | 例如 KNOW-001 |
| Domain | DATA/KNOWLEDGE/VISION/STATE/META/DECISION/REPLAY/LEARNING/ORCH |
| Input/Output | 必须引用 Schema |
| Dependencies | 上游 Tool/Agent/Data |
| Acceptance | 可自动化验证的验收条件 |
| Observability | 需要的 Trace/Metric/Log |
| Fallback | 失败后的降级行为 |
| Risk | 数据/模型/性能/政策风险 |

# 10. 建议的 Sprint 顺序

| Sprint | 主题 | 核心产出 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 工程地基 | Repo + Data Contract + Agent Contract + CI |
| S2 | Patch/Data | Patch Manager + Source Adapter + Raw Snapshot |
| S3 | Knowledge | Entity Resolver + Normalizer + Champion/Trait/Item |
| S4 | Knowledge 完整化 | Augment/Mechanic/Rule + Conflict + Evidence |
| S5 | Knowledge Agent | 自然语言查询 + 引用 + 版本过滤 |
| S6 | Vision 基础 | FrameSource + ROI + OCR |
| S7 | GameState | Observation + State Builder + State Diff |
| S8 | Replay | Timeline + Match Reconstruction |
| S9 | Meta | Meta Snapshot + Trend + Patch Impact |
| S10 | Decision 1 | Shop + Economy + Risk |
| S11 | Decision 2 | Composition + Item + Augment |
| S12 | Decision 3 | Transition + Simulator |
| S13 | Feedback | Recommendation + Accept/Reject + Outcome |
| S14 | Personal | Profile + Mistakes + Personal Coach |
| S15 | Orchestrator | Router + Planner + Registry + Trace |
| S16 | End-to-end | 离线/赛后全链路 + 回归测试 |

# 11. 版本门禁

| 版本 | 必须满足后才能进入下一阶段 |
| --- | --- |
| V0.1 | 数据模型稳定、可抓取、可验证 |
| V0.2 | Knowledge 查询可复现，Evidence 完整 |
| V0.3 | OCR/GameState 达到目标准确率 |
| V0.4 | Meta 数据有 Patch 隔离 |
| V0.5 | Domain Agent 可离线评测 |
| V0.6 | 整局 Replay 可重建 |
| V0.7 | 玩家反馈闭环可用 |
| V0.8 | Personal Coach 有可复现实验结果 |
| V0.9 | Orchestrator 可端到端调用 |
| V1.0 | 离线/赛后能力完整、可部署、可回归；Live 默认为关闭 |

# 12. 关键风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| Patch 快速变化 | 知识过期 | Patch Manager + TTL + Diff |
| 来源网页改版 | 采集失败 | Adapter 隔离 + Raw Snapshot + 健康检查 |
| 不同来源冲突 | 错误知识 | Conflict Queue + Evidence |
| OCR 误识别 | 错误决策 | Confidence + 人工确认 + State Diff |
| LLM 幻觉 | 错误事实 | Knowledge Tool First + Evidence First |
| Agent 过度复杂 | 不可维护 | Tool 优先、Agent 能力收敛 |
| 实时能力政策风险 | 产品不可上线 | 独立 Live Flag + 赛后主线 |
| 数据成本/网络波动 | 体验下降 | 缓存 + 快照 + 离线优先 |
| 个人数据隐私 | 合规风险 | 本地优先、最小化采集、可删除 |

# 13. 第一批可立刻开工的任务

创建 GitLab mono-repo：tft-data / tft-knowledge / tft-vision / tft-state / tft-meta / tft-decision / tft-replay / tft-learning / tft-orchestrator。

定义 Canonical Entity：Champion/Trait/Item/Augment/Mechanic/Rule/Patch。

定义 Evidence、SourceSnapshot、PatchVersion、Confidence 四个公共 Schema。

实现 Patch Manager。

实现 Riot/Data Dragon Source Adapter。

实现一个社区统计源 Adapter，并创建 Source Adapter SPI。

实现 Entity Resolver + Normalizer。

实现 Knowledge Query Tool 和 Knowledge Agent v1。

建立 100~300 条人工 Ground Truth 的 Knowledge 回归集。

然后再进入 Vision/State。

# 14. 项目最终形态

最终系统不是“一个超级 Agent”，而是一个 Domain Platform：Knowledge + Rules + Vision + State + Meta + Simulation + Decision + Replay + Learning，由 Orchestrator 在最上层组合。每个能力均可独立测试、独立替换和独立评估。

# 15. 参考政策资料

Riot TFT Developer Policy: https://developer.riotgames.com/docs/tft

Riot Vanguard FAQ for Third Party Applications: https://www.riotgames.com/en/DevRel/vanguard-faq

Riot Terms of Service: https://www.riotgames.com/en/terms-of-service

Riot Developer General Policies: https://developer.riotgames.com/policies/general

Riot Developer FAQ / RSO: https://developer.riotgames.com/docs/faqs

文档更新：AI Platform V2 / RAG + Cloud LLM

# 本次版本更新说明

本版本基于前一版需求基线，补充“多 Tool + 多 Domain Agent + RAG + Cloud LLM + Personal RAG + Model Router”的完整 AI 平台架构。核心原则保持不变：游戏客户端保持黑盒，系统不读取游戏进程内存、不注入、不 Hook、不拦截游戏网络、不修改客户端、不模拟键鼠、不自动执行游戏操作。Cloud LLM 是增强推理层，不是事实数据库；精确规则、数值、概率必须来自结构化 Tool/Data，RAG 负责召回机制、版本、案例与知识，LLM 负责综合、解释和自然语言交互。

# Cloud LLM 与 RAG 总体架构

GameState -> Context Builder -> Structured Tools + Meta + RAG -> Domain Agents -> Decision Optimizer -> Cloud LLM -> Response

Level 0 / Deterministic Tools：规则、概率、状态 Diff、结构化查询。

Level 1 / Retrieval：Structured Query、BM25、Vector Search、Reranker。

Level 2 / Domain Agents：Knowledge、Meta、Economy、Shop、Composition、Item、Transition、Risk、Replay、Personal Coach。

Level 3 / Cloud LLM：综合推理、候选方案比较、反事实解释、自然语言输出。

Cloud LLM 不直接生成 TFT 数值事实，不负责独立计算概率和经济规则。

# RAG 数据分层

| 层次 | 技术/存储 | 职责 | 是否允许直接作为事实 |
| --- | --- | --- | --- |
| Structured Knowledge | MySQL / JSON Schema | 棋子、羁绊、装备、强化、奇遇、规则、Patch | 是 |
| Document Search | OpenSearch/Elasticsearch | Patch Notes、Wiki、攻略、社区文章 | 需 Evidence |
| Vector Knowledge | pgvector（优先）/ Milvus | 语义召回、机制说明、案例 | 需 Evidence |
| Meta Statistics | MySQL + ClickHouse | 阵容/棋子/装备/强化统计 | 需 Patch + 样本量 |
| Personal Memory | pgvector + MySQL | 玩家历史决策、Outcome、错误模式 | 仅作为个人证据 |

# Cloud LLM 引入时机

| 阶段 | LLM | RAG | 使用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 不作为业务依赖 | 不接 | 工程、契约、安全边界 |
| P1 | 首次接入 | 首次接入 | Knowledge Agent、Web Research、机制解释；不参与游戏决策 |
| P2 | Vision Fallback | 继续 | 仅低置信度 OCR/CV 二次确认 |
| P3 | 正式进入决策链 | Decision RAG | Economy/Shop/Composition/Item/Transition 等多 Agent 决策综合 |
| P4 | Personal Coach | Personal RAG | 相似局、玩家历史、个人最佳策略 |
| P5 | Model Router | RAG Router | 按任务选择不调用 LLM/本地模型/云模型 |
| P6 | 独立实验 | 按需 | Live 默认关闭，政策允许后再验证 |
| P7 | 产品化治理 | 质量治理 | 成本、预算、质量、灰度、回滚 |

# Model Router / RAG Router

新增两个平台能力：Model Router 和 RAG Router。Model Router 根据任务复杂度、延迟、隐私、成本选择“无需 LLM / 本地模型 / 低成本云模型 / 高级云模型”；RAG Router 根据任务选择 Knowledge RAG、Decision RAG 或 Personal RAG，并强制 Patch/Set/Region/Rank 等元数据过滤。

简单查询 -> Structured Tool -> 0 LLM
规则/概率 -> Rule/Probability Tool -> 0 LLM
机制解释 -> Knowledge RAG -> 小模型/Cloud LLM
复杂局势 -> Domain Agents + Decision RAG -> Cloud LLM
个人复盘 -> Replay + Personal RAG -> Personal Coach

# 新增数据治理要求

每个 RAG Chunk 强制保存 patch、set、source_type、source_url、captured_at、sample_size、status。

Patch Filter 必须在 Retrieval 层强制执行，不能交给 Prompt 自觉过滤。

所有 Cloud LLM 调用记录 provider、model、prompt_version、tokens、latency、cost_estimate。

所有 Agent 最终结论记录 Evidence Coverage；缺证据时必须输出不确定性。

Cloud LLM/Embedding/Reranker 任一云服务不可用时，必须提供本地或确定性降级路径。

# 更新后的分期计划

| Phase | 计划时间 | 目标 | 主要新增能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 2026-08-24 ~ 2026-09-04 | 工程地基与安全边界 | Schema、Agent Contract、CI、Feature Flag |
| P1 | 2026-09-07 ~ 2026-10-23 | Knowledge + Data + RAG + Cloud LLM Foundation | Knowledge Platform、RAG、Cloud LLM Gateway、Knowledge Agent |
| P2 | 2026-10-26 ~ 2026-11-27 | Vision + GameState | OCR/CV、State Builder、Timeline、Cloud Vision Fallback |
| P3 | 2026-11-30 ~ 2027-01-15 | Meta + Decision + Decision RAG | 核心 Domain Agents、Decision RAG、LLM Grounding |
| P4 | 2027-01-18 ~ 2027-02-26 | Replay + Personal RAG + Personal Coach | 反馈、复盘、相似局、个人画像 |
| P5 | 2027-03-01 ~ 2027-03-26 | Orchestrator + Model/RAG Router | 多 Agent 编排、路由、Trace、Evaluation |
| P6 | 2027-03-29 ~ 2027-04-23 | Live Experimental | 默认关闭；仅政策允许后进行实验 |
| P7 | 2027-04-26 ~ 2027-06-04 | Productization | 成本、隐私、注册、部署、灰度、回滚 |

# 新增验收指标

RAG：至少 100 条检索评测集，输出 Recall@K、MRR、Citation Coverage。

Knowledge Agent：至少 100 条知识问答回归，要求版本和 Evidence 正确。

LLM Grounding：构造 Prompt Injection / 无证据问题测试，禁止模型编造事实。

Model Router：简单事实问题应能在不调用高级云模型的情况下完成。

Personal RAG：对比无历史/结构化 Profile/Personal RAG 三种推荐质量。

成本：所有云模型调用都有 token/cost 记录，支持按用户、Agent、Provider 聚合。

可回放：同一 GameState + 相同知识快照 + 相同模型版本应可复现，差异必须有版本证据。

# 当前版本基线结论

本项目不再定义为“单 Agent TFT 辅助”，而定义为“TFT Domain AI Platform”。平台底座由 Knowledge/Data、Deterministic Tools、RAG、Vision、GameState 组成；智能层由 Meta/Decision/Replay/Personal Coach 等 Domain Agent 组成；最上层由 Orchestrator + Model Router + RAG Router 负责编排。Roadmap V2 已将上述能力纳入 P0~P7 计划，当前路线图总任务数为 119 条。